# Cronograma de actividades

Tabla 1. Cronograma de actividades.

| ACTIVIDAD | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | ENTREGABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificación del problema, revisión bibliográfica, encuestas y definición de requerimientos. | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Diagnóstico del problema y requerimientos del sistema |
| Diseño de arquitectura del sistema y modelamiento de datos. | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documento de arquitectura y modelo de datos |
| Creación de prototipo visual, definición de flujos y selección de herramientas | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prototipo visual de la plataforma |
| Desarrollo del front-end, integración inicial con Google Maps API. | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Interfaz funcional con visualización de mapas |
| Integración con Firebase, generación del mapa de calor y pruebas internas. | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plataforma web funcional con mapa de calor |
| Pruebas con usuarias, análisis de datos y ajustes al prototipo. | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informe de pruebas y ajustes realizados |
| Elaboración del documento final y presentación del proyecto | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documento final del proyecto y entrega académica |